Администрация Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.11.2013 г. № 87-п д.Затеиха

Об утверждении  муниципальной   программы  «Ремонт и содержание  автомобильных   дорог   общего   пользования в границах населенных пунктов Затеихинского сельского поселения на 2014-2016 годы»

(с изменениями от 17.06.2014 г.)

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и законом Ивановской области от 18.11.2011 г. N 119-ОЗ  "О дорожном фонде Ивановской области"

Постановляю:

- Утвердить  муниципальную   программу  «Ремонт и содержание  автомобильных   дорог   общего   пользования  в границах населенных пунктов Затеихинского сельского поселения на 2014-2016 годы» согласно приложения.

- Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие при составлении и исполнении бюджета на 2014 год и плановый период 2016 и 2016 годов.

- Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава администрации

Затеихинского сельского поселения                                      В.Ю.Жуков

Приложение к

постановлению администрации

Затеихинского сельского поселения

№ 87-п   от 01.11.2013 г.

Муниципальная программа Затеихинского сельского поселения «Ремонт и содержание  автомобильных   дорог   общего   пользования  в границах населенных пунктов Затеихинского сельского поселения на 2014-2016 годы»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Затеихинского сельского поселения на 2014 – 2016 годы» |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» - закон Ивановской области от 18.11.2011 г. N 119-ОЗ "О дорожном фонде Ивановской области" |
| Заказчик Программы | Администрация Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области. |
| Основные разработчики Программы | Администрация Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области. |
| Исполнители Программы (по согласованию) | Определяются согласно федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| Сроки реализации программы | 2014-2016 годы |
| Цель программы | Приведение автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил |
| Целевые показатели | - Доля дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения |
| Ожидаемые результаты реализации МП | - Увеличение эксплуатационных характеристик и срока службы автомобильных дорог и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; - улучшение их внешнего облика; - снижение аварийности на дорогах; - увеличение пропускной способности дорог; - сокращение времени на пассажирские и транспортные перевозки |
| Задачи программы | - приведение автомобильных дорог общего пользования местного значения и дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил; - обеспечение безопасности дорожного движения; - увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения Затеихинского сельского поселения |
| Объёмы бюджетных ассигнований | 2014 год – 1278,7 тыс. рублей; 2015 год – 1500,1 тыс. рублей; 2016 год – 1520,5 тыс. рублей; |

- Социально-экономическое обоснование необходимости принятия программы

Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной системы Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района Ивановской области, оказывающей огромное влияние на её социальное и экономическое развитие. Ежегодный годовой прирост автомобильного парка составляет не менее 10%, в связи с этим растет объём производимых им как грузовых, так и пассажирских перевозок, соответственно растёт и интенсивность автомобильного движения.

Имеющиеся автомобильные дороги в своем большинстве не отвечают нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части обеспечения безопасности движения, в том числе на маршрутах движения рейсовых и школьных автобусов.

Неудовлетворительное состояние сельских дорог приводит к существенным экономическим потерям местных сельхозпроизводителей по причине увеличения затрат на вывоз сельскохозяйственной продукции, несвоевременному выполнению посевных и уборочных работ, сокращению площадей обрабатываемых сельскохозяйственных угодий, снижению объемов сельскохозяйственного производства и сокращению количества рабочих мест в сельской местности.

Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям является ежегодно накапливающийся "недоремонт" существующей сети дорог местного значения, а также недостаточная степень ее развития. В сложившихся условиях проезд на автодорогах Затеихинского сельского Пучежского муниципального района поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию и незначительному ремонту.

Возникновению и усугублению указанных проблем способствовало недостаточное финансовое обеспечение дорожной отрасли поселения на протяжении ряда лет, а также отсутствие единой согласованной  целевой   программы  ремонта и содержания дорожной сети.

В случае отсутствия программного метода решения существующих проблем доля автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, будет увеличиваться на 10% в год.

Долгосрочное  планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании муниципальной  целевой   программы  ремонта и содержания сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Сеготском сельском поселении Пучежского муниципального района, позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов при четко определенных приоритетах развития отрасли.

Состояние автомобильных дорог местного значения характеризуется следующими показателями:

Количество автомобильных дорог местного значения- 70

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района (далее – автомобильных дорог) составляет 39,93 км, включающая в себя 70 автомобильных дорог.

- Цель,  целевые  показатели и ожидаемые результаты реализации МП

Целью  программы  является приведение автомобильных дорог в состояние, отвечающее требованиям градостроительных, экологических, технических норм и правил.

Таблица 1

Перечень индикаторов муниципальной  целевой   программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района  на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование показателей | Отчетный период | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Доля дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения, % | 91,0 | 90,0 | 89,0 | 88,0 |

- Задачи, мероприятия, ожидаемые результаты и ресурсное обеспечение МП

Ожидаемые результаты реализации МП:

- уменьшение показателя «Доля дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог местного значения» с 90 % в 2014 году до 88 % в 2016 году.

-реализация мероприятий по ремонту и содержанию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения позволит достигнуть более сбалансированного социально-экономического развития поселения, а также будет способствовать экономическому росту, укреплению единого экономического пространства Затеихинского сельского поселения Пучежского муниципального района.

-реализация мероприятий по оформлению права собственности на дороги местного значения будет способствовать увеличению дорожного фонда на следующий финансовый год

Кроме того, к наиболее значимым социальным последствиям реализации  программы  можно отнести:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- увеличение количества сельских населенных пунктов, имеющих круглогодичную связь с дорогами с твердым покрытием;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.

Отклонения от требований ГОСТа являются основными причинами неудовлетворительного состояния дорог при ремонте:

- истечение сроков службы дорожных покрытий;

- высокая грузонапряжённость и интенсивность движения, и разнообразие транспортных средств;

- отсутствие должного инженерного обустройства дорог (уклонов дорожного полотна).